SMLOUVA O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 			17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: 		prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ 		619 89 100

DIČ:		CZ61989100

ID datové schránky:	d3kj88v

Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 			100954151/0300

Kontaktní osoba: 	Pavel Podveský, tel.: 597 325 750, e-mail: pavel.podvesky@vsb.cz

Ing. Tomáš Bubeník, tel.: 734 426 008, e-mail: tomas.bubenik@vsb.cz

(dále jen jako „objednatel nebo VŠB – TU Ostrava“)

Zhotovitel:

Název společnosti:	……………………………..

Sídlo: 			………………………….….

Zastoupená: 		……………………………..

IČ: 			……………………………..

DIČ: 			…………………….……….

ID datové schránky:	……………………………..

Bankovní spojení: 	………..……………………

č. účtu:			……………….…………….

Zapsán v:		……………………………..

Kontaktní osoby: 	………………………..……

telefon: ……………………

e-mail: …………………….

(dále jen jako „zhotovitel“)

Preambule

Tato smlouva o dílo je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku Projektová dokumentace stavebních úprav budovy N (dále také veřejná zakázka), zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZZVZ). Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na podmínkách této smlouvy o dílo, zejména na předmětu a termínech plnění, jež jsou smluvními stranami považovány za závazné pro splnění účelu smlouvy.

čl. I.

Základní ustanovení

- Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

- Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

- Předmětem díla podle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy N ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v souladu s platnou legislativou v době podání žádosti o stavební povolení, vyhotovení dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., případně jinou platnou v době vyhotovení, dokumentace pro zadání stavby (DZS) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., a to v rozsahu:

-	Architektonicko-stavební řešení

-	Stavebně konstrukční řešení

-	Výtahy

-	Požárně bezpečností řešení

-	Zdravotně technické instalace

-	Vzduchotechnika

-	Vytápění

-	Chlazení

-	Silnoproudá elektrotechnika

-	Slaboproudá elektrotechnika (SK + WiFi, PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), ESKV (elektronické systémy kontroly vstupu), DVS (dohledový videosystém), EPS (elektronická požární signalizace), MaR, ERO (evakuační rozhlas) )

-	Interiérové vybavení

-	AV technika (vč. kabelové knihy)

- 	další, zde neuvedené části potřebné k provedení celkové rekonstrukce budovy a splnění energetických požadavků na budovy dle platné legislativy

- Dokumentace pro stavební úpravy musí splňovat podmínky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Součástí předmětu plnění je vypracování rozpočtu pro stupeň DSP, položkového rozpočtu stupně DPS a položkového výkazu výměr DZS bez udání názvů výrobků, jejich označení apod., vedoucí k jedinečnému výrobku. Rozpočty budou vypracovány v položkách URS nebo RTS platných v době předání rozpočtu objednateli.

Dodavatel vyhotoví DSP, DPS a DZS stavebních úprav budovy N metodikou BIM. Požadavky na vypracování jsou stanoveny dokumentem „Požadavky objednatele na výstavbový projekt v metodě BIM“ a jeho přílohách, který je přílohou č. 2 technického zadání. Mimo to bude projekt v BIM splňovat následující požadavky:

•	VZT jednoznačné přiřazení všech prvků k VZT zařízení (např. VZT 1.1, 1.2,..) tak, aby v 3D modelu budovy ve formátu IFC bylo možnost filtrovat/zobrazit celé  větve zařízení VZT,

•	jednoznačné přiřazení všech prvků stoupaček/větví kanalizace, vody, plynu, silnoproudých a slaboproudých vedení a další vedení,

•	2D půdorysy (DWG) výškově nastaveny na 3D model (aby půdorys 2.NP po vložení do 3D modelu byl ve výšce 2.NP), a to i profese,

•	zóny - vytvořeny pro každou místnost/patro (v půdorysu i vřezech) - přiřazení všech prvků místnosti k zóně,

•	využití modelu pro možnost vytvoření dílčích VV (tzn. plochy, objemy atd. budou v datech odpovídat 3D modelům!),

•	bude stanoven jednotný výchozí bod pro 3D model a 2D dokumentaci,

•	otevřená data v IFC pro další využití objednatele, zhotovitele stavby (nebudou skryta a uzamčena žádná data - plochy, objemy, délky),

•	koordinace - celkové sesazení modelů.

- Předmětem plnění této smlouvy je dále také výkon inženýrské činnosti nutné k vyhotovení DSP a výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby – rekonstrukce, tj. od zahájení stavebních prací do protokolárního předání stavby objednateli.

- Součástí dokumentace bude také dokladová část s výsledky projednání PD s dotčenými orgány státní správy.

- Projektová dokumentace ve stupni DZS bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby a pro výběr dodavatele interiéru. Proto nebude PD obsahovat názvy výrobků, výrobců, případně parametrů odkazujících na jediný výrobek na trhu, a to ani jako referenční název.

- Součástí díla je rovněž provádění inženýrské činnosti, vedení stavebního řízení u místně příslušného stavebního úřadu a zastupování objednatele ve stavebním řízení na základě plné moci.

- Součástí díla, a to části DPS, je na základě vypracovaného rozpočtu provedení roztřídění majetku (stavby, samotné hmotné movité věci a soubory movitých věcí, dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek, případně další) dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, Pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí VŠB-TUO TUO_SME_03_006 Dlouhodobý majetek a zásoby v platném znění.

- Součástí předmětu plnění jsou i další práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

čl. III.

Místo plnění

- Místem plnění díla je provozovna zhotovitele a sídlo objednatele. Místem pro předání díla je sídlo objednatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, útvar Investice a majetek.

čl. IV.

Doba plnění

- Zhotovitel provede dílo v těchto fázích:

- Předání projektové dokumentace ve stupni DSP do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- Zahájení stavebního řízení u místně příslušného stavebního úřadu do 7 dnů, a to podáním žádosti na příslušný stavební úřad.

- Předání projektové dokumentace ve stupni DPS a DZS do 150 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

- Zajištění autorského dozor – po dobu realizace stavebních prací, tedy v době od zahájení stavebních prací do protokolárního předání stavby objednateli. Předpokládaná doba realizace stavebních prací je 15 měsíců. Tato část díla bude zhotovitelem díla plněna na výzvu objednatele - případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se posunují termíny touto skutečností dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

- Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku smlouvy trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

čl. V.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je dána nabídkou zhotovitele v rámci výběru zhotovitele.

- Cena díla činí:

Celková cena Kč bez DPH	0,00

Kč DPH	0,00

Cena celkem Kč vč. DPH	0,00

- Cena bez DPH je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních, týkajících se plnění této smlouvy.

- Ke změně ceny bez DPH dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

- Zálohy nejsou sjednány.

- Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla v členění dle jednotlivých fází uvedených v cenové kalkulaci (příloha č. 1 smlouvy o dílo), a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Splnění jednotlivých fází bude potvrzeno protokolem o předání.

- Zhotovitel vystaví faktury, ve kterých kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona je vystavitel faktury povinen uvést i tyto údaje:

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- dobu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

- označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. útvar Investice a majetek)

- název projektu, bude-li objednatelem požadován.

- Zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu: tomas.bubenik@vsb.cz .

- Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

- Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dále jen zákon o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

- Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

- Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

- Faktura může být doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, doručením do datové schránky, případně e-mailovu zprávou na adresu: tomas.bubenik@vsb.cz  .

čl. VI.

Provádění díla

- Dokumentace bude předána objednateli ve formátech pro texty *.docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dokumentace bude objednateli předána v počtech:

- DSP – 1 listinné vyhotovení ověřené stavebním úřadem

- DPS – 3 listinné vyhotovení, rozpočet a roztřídění majetku v 1 listinném vyhotovení

- DZS – nebude v listinném vyhotovení

- elektronická verze – nativní formáty výkresové části (DWG), nativní formát 3D modelů, nativní formáty tabulek a textů, vše rovněž v PDF, 3D model ve formátu IFC

- Případné tisky navíc budou účtovány zvlášť.

- Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem na jeho účet vykonávat inženýrskou činnost pro výstavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, případně veřejnoprávní smlouvy, na základě, kterých bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel na základě udělené plné moci zajistí:

- zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

- účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení.

- Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá zhotovitel objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

- Objednatel je oprávněn plnou moc odvolat bez udání důvodu. Odvoláním plné moci není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

- Při zpracování této dokumentace bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, a bude se řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na kontrolních dnech svolávaných objednatelem. Výchozí podklady si zhotovitel obstará inženýrskou činností u dotčených orgánů, případně, pokud se jedná o podklady v archívu objednatele, si je za spoluúčasti objednatele obstará v archívu objednatele. Zhotovitel je povinen objednatele k výše uvedené součinnosti vyzvat. Objednatel nepřebírá odpovědnost za to, že si zhotovitel nevyžádá podklady, které má objednatel v archívu k dispozici, neboť objednatel dopředu netuší, jaké podklady má zhotoviteli zajistit.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DZS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 9. čl. X. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou. V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

- Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, která s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí dokumentace.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit podmínky významně nepoškozovat životní prostředí (Zásady DNSH) v rozsahu stanoveném Výzvou OP TAK Služby infrastruktury – ITI – výzva I., vyhlášenou dne 15. 9. 2023, a její Přílohou č. 8 Formulář prověření zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu (CP) https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/sluzby-infrastruktury/2023/9/Sluzby-infrastruktury_ITI_Vyzva-I-_OP-TAK_1.pdf

- Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré projekční práce nebo činnosti na díle odborně způsobilými osobami. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli příslušný doklad o autorizaci, osvědčení či oprávnění každé osoby, která se bude podílet na zpracování projektové dokumentace, a to nejpozději do zahájení příslušných projekčních prací nebo činností.

čl. VII.

Předání díla

- Předání a převzetí projektové dokumentace dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. VŠB-TUO 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, budova rektorátu, oddělení Investice a majetek.

- Objednatel má na kontrolu každé fáze projektové dokumentace 5 pracovních dnů ode dne předání díla dle bodu 1 tohoto článku. Tato doba se započítává do celkové doby pro vyhotovení dílčích fází PD. Předmětem kontroly objednatelem je formální stránka předané dokumentace a počet vyhotovení. Objednatel touto kontrolou nepřebírá odpovědnost za technické řešení, správnost rozpočtu a výkazu výměr.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít pouze v případě, že bude předáno bez vad. O provedení díla bude sepsán zápis o převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. V případě, že dílo nebude ze strany objednatele v některé z jeho fází převzato, neboť objednatel poukáže na existující vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu vady či nedodělky na svůj náklad odstranit.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

čl. VIII.

Náhrada škody

- Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby, při realizaci stavby realizované dle této projektové dokumentace pro provádění stavby, nese zhotovitel v plném rozsahu.

- Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu nad rámec uplatněné smluvní pokuty, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy. Nemajetkovou škodu jsou smluvní strany povinny hradit pouze stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

čl. IX.

Práva z vadného plnění

- Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu díla v délce 5 let. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

- Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

- Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

- V případě, že projektová dokumentace nebo rozpočet bude obsahovat vadu či vady, která bude odhalena až při provádění stavebních prací, nebo po jejich dokončení, nejpozději však do 1 roku od ukončení kolaudačního řízení ke stavbě, pokud již uplynula záruční doba dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (vada skrytá), objednatel za ně neodpovídá a zhotovitel je povinen je odstranit a provést dílo, resp. jeho dílčí část, s požadovanými a nutnými úpravami řádně a včas bez navýšení ceny díla. Zhotovitel je rovněž odpovědný za navýšení rozpočtu stavebních prací v souvislosti s vadně a/nebo neúplně provedeným plněním této smlouvy a toto navýšení rozpočtu je povinen objednateli uhradit v rámci odpovědnosti za škodu dle čl. VIII této smlouvy.

čl. X.

Sankční ujednání

- V případě nedodržení termínů plnění dle čl. IV bod 1) písm. a) nebo c) této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění (stupně projektové dokumentace) za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním projektové dokumentace pro stavební povolení ve vztahu k termínu uvedeném v ustanovení Čl. IV. bod 1) písm. a) o deset a více dní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den od desátého dne prodlení.

- V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

- Pokud zhotovitel nedodrží dohodnutý termín k odstranění zjištěné vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

- V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (bez DPH) za každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

- Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. VI., odst. 11, a na žádost objednatele neposkytne v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům dodavatelů týkajících se DZS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

čl. XI.

Licenční a autorská ujednání

1.	Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této smlouvy.

2.	Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:

a) výhradní,

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

c) pro území všech zemí světa (celosvětově),

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.

3. 	Objednatel není povinen licenci využít.

4. 	Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

5. 	Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým

způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:

a) zadávacím řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.

7.	Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.

8.	Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.

9.	Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě nedotčena.

čl. XII.

Ostatní ujednání smluvních stran

- Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění této smlouvy:

- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na veřejnou zakázku, a to minimálně v rozsahu výše smluvních pokut;

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;

- aby projektová dokumentace byla zpracována tak, aby bylo maximálně využito recyklovaných materiálů a výrobků a provádění stavebních prací pak bylo navrženo tak, aby bylo v co nejvyšší míře využito technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva po registraci v registru smluv dle následujícího ustanovení smlouvy.

- Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

- Smluvní strany se dohodly, že pro svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2, § 2093 a § 2591 OZ.

- Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

- Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

- Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoli svá práva a kterékoli povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

- Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

- Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

- Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

- Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Seznam osob zhotovitele projektové dokumentace.

V Ostravě 	V (doplní dodavatel)

(datum v elektronickém podpisu) 	(datum v elektronickém podpisu)

Objednatel:	Zhotovitel:

…………………………………………………                                        	………..……………………………..

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.				jméno: (doplní dodavatel)

rektor							funkce:	(doplní dodavatel)