č.j.: VSB/25/044137

## **Smlouva o dílo**

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**občanský zákoník**“)

1. **Smluvní strany**
   1. **Objednatel:**

**Vysoká škola báňská** – **Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba: Tomáš Otipka, ředitel Ubytovacích a stravovacích služeb,

tel. + 420 733 627 899, e-mail: [tomas.otipka@vsb.cz](mailto:tomas.otipka@vsb.cz)

(dále jen jako **„objednatel“)**

* 1. **Zhotovitel:**

**Název společnosti: ……………………………..**

Sídlo: ………………………….….

Zastoupená: ……………………………..

IČ: ……………………………..

DIČ: …………………….……….

ID datové schránky: ……………………………..

Bankovní spojení: ………..……………………

č. účtu: ……………….…………….

Kontaktní osoby: ………………………..……

telefon: …………………….

e-mail: ……………………..

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce **Stavební úpravy budovy kolejí objekt C VŠB-TUO** (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
   2. Místem plnění smlouvy je budova C kolejí, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na ulici Studentská 1770, 708 00 Ostrava-Poruba, k. ú. Poruba (okres Ostrava-město) 715174, pozemek p. č. 1643/10.
   3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
   4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtu na předmět díla.

2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je Ing. Tomáš Bubeník, e-mail: [tomas.bubenik@vsb.cz](mailto:tomas.bubenik@vsb.cz) ; tel.: +420   734 426 008, nebude-li objednatelem sděleno jinak.

2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: **………………………,** e-mail: ……………..., tel.: ………………………. nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

1. **Předmět a způsob provádění díla**
   1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor budovy C kolejí v kampusu zadavatele. Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitelem projektové dokumentace je ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, Ing. Arch Tomáš Kudělka, Kudělka s.r.o., Kunín 104, 742 53 Kunín, IČ: 27835511, datum: 03/2025. Dále je rozsah předmětu plnění definován soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
   2. Stavební úpravy jsou realizovány v těchto etapách:

**I. etapa**

-výměna páteřních rozvodů vody, kanalizace a elektro v technickém zázemí budovy a v podhledech 1. NP

-rekonstrukce stoupaček v buňkách standard (JZ strana budovy od centrálního schodiště), přepojení stávajících zařizovacích předmětů na nové stoupačky

**II. etapa**

-bourací práce

-hrubé stavební práce, úpravy dispozic

-rozvody vnitřních sítí (elektro, voda, odpady, úprava topení)

-opravy omítek, izolační vrstvy, obklady a dlažby, výmalba, osazení podlahové krytiny (50% pokojů)

-instalace nových zařizovacích předmětů,

-instalace snížených kazetových podhledů na chodbě

-výmalby a úklid

-práce budou realizovány maximálně po dvou patrech. Buňky standard, které nebudou opravovány, budou v provozu obsazeny ubytovanými. Buňky premium, SV křídlo budovy, nebude po dobu rekonstrukce obsazováno ubytovávanými.

* 1. Součástí díla jsou rovněž osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků.
  2. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:

1. spolupráce s technickým dozorem stavebníka (dále také TDS), dozorem projektanta a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP) stanovených objednatelem, účast na kontrolních dnech stavby, jejichž četnost bude upřesněna po zahájení stavebních prací, případně jednáních vyvolaných objednatelem
2. zajištění ochrany životního prostředí, ochrany proti šíření prachu a hluku
3. zajištění dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4. vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zhotovovaného díla,
7. zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace, kterou potřebuje zhotovitel pro provedení díla,
8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky atd.)
9. vzorkování materiálů a výrobků vyžádaných objednatelem (min. v rozsahu viditelné povrchové materiály, koncové prvky SLN, SLB, ZTI, VZT, strojní zařízení),
10. v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného dopravního značení, osazení a údržba provizorního dopravního značení
11. vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními předpisy, vytýčení obvodu staveniště, zajištění vytýčení tras inženýrských sítí v prostoru zařízení staveniště a jejich ochrana před poškozením (pojezdem, skládkováním materiálu apod.) a vstupem neoprávněných osob, zabezpečení průjezdnosti tras požárních komunikací umístěných v prostoru zařízení staveniště
12. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu \*.dwg. a \*.pdf pro grafickou část, \*.docx., \*.xlsx a \*.pdf pro negrafickou část a skenované dokumenty,
13. zaškolení obsluhy objednatele, a to minimálně ve dvou termínech pro každé zařízení v čase, kdy příslušné zařízení bude provozuschopné, bude případně začleněno do monitoringu a budou k němu doloženy všechny potřebné doklady vč. návodů k obsluze v českém jazyce.
    1. Zhotovitel prohlašuje, že:
       1. zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy,
       2. zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy,
       3. zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.
    2. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
    3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
    4. Objednatel umožní zhotoviteli provádění prací i v nepracovní dny, po předchozí dohodě s objednatelem.
    5. Pokud zhotovitel bude k provádění díla využívat nákladní výtah v budově C (pouze v I. etapě díla), je povinen nechat proškolit své pracovníky k provozu výtahu od servisní organizací objednatele, společně s objednatelem před zahájením užívání výtahu provést kontrolu stavu výtahu, interiér výtahu zabezpečit proti poškození přepravovaným materiálem a po ukončení prací provést za účasti servisní organizace objednatele vyčištění výtahu včetně výtahové šachty a provést výstupní kontrolu.
    6. Při realizaci II. etapy díla budou ostatní prostory budovy užívány ke svému účelu – ubytování studentů. Postup prací v II. etapě nesmí znemožnit nebo ztížit užívání ostatních prostor. Zhotovitel zabezpečí prostor II. etapy díla proti vstupu nepovolaných osob a zajistí, aby se do ostatních prostor, které budou v užívání, nešířil prach.
14. **Doba plnění díla**
    1. I. etapa: Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
    2. Zhotovitel je povinen provést I. etapu díla řádně a včas, a to do 12. 9. 2025.
    3. II. etapa: Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději 1. 9. 2025.
    4. Zhotovitel je povinen provést II. etapu díla řádně a včas, a to do 30. 6. 2026.
    5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.
    6. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla aktualizovat harmonogram prací vždy ke kontrolnímu dni stavby.
15. **Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní**
    1. Jelikož je plnění díla realizováno zcela na věcech ve vlastnictví objednatele, je objednatel po celou dobu plnění jeho vlastníkem.
    2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
    3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
16. **Cena díla a fakturace**
    1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH ………………. Kč

Výše DPH ………………. Kč

Celková cena včetně DPH ………………. Kč

* 1. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
  2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla postupně, vždy na základě soupisu provedených stavebních prací.
  3. Faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Technický dozor stavebníka tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
  4. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
  5. Faktury budou členěny dle požadavku objednatele (investice, neinvestice, drobný majetek apod.). Přesné členění bude projednáno se zhotovitelem před první fakturací.
  6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
  8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
  9. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.
  10. Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

1. **Změny díla a případné vady technického zadání**
   1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.
2. **Vady díla a záruky**
   1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost a celistvost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
   2. Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
   3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady **do 3 dnů** od okamžiku oznámení vady, v případě havárie započne s odstraněním vady **do 24 hodin**.
   4. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

…………………………………………………

…………………………………………………

* 1. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši alespoň 50 000 000 Kč a dále pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění, ve výši pojistného plnění minimálně v objemu ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že tyto pojistné smlouvy budou platné po celou dobu plnění díla. Zhotovitel se dále zavazuje na výzvu objednatele tyto pojistné smlouvy kdykoli v průběhu plnění díla objednateli předložit k případné kontrole.

1. **Odpovědnost zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví při plnění díla**
   1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
   2. Zhotovitel hradí veškeré pokuty a sankce udělené příslušnými orgány za provádění prací v rozporu s příslušnými předpisy a zákony o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, protipožárních opatření a životnímu prostředí.
   3. Zhotovitel zajistí oddělení prostor II. etapy díla od zbývajících prostor budovy, které budou při realizaci II. etapy v užívání, pevnou přepážkou.
2. **Předání díla**
   1. Zhotovitel je povinen předat dokončenou I. etapu v termínu dle ustanovení 4.2, dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.4 této smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn dokončené dílo předat objednateli i v dřívějším termínu.
   2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle technického zadání, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
   3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.
3. **Smluvní pokuty**
   1. Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
   2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny** dílaza každý i započatý den prodlení. Týká se termínu uvedeného v 4.4.
   3. V případě prodlení stanoveného milníku v ustanovení 4.2. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý započatý den a milník.
   4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.5 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
   5. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ, kdy stavební deník nebude na staveništi k dispozici objednateli nebo jim pověřeným osobám k provedení zápisu.
   6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
   7. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
   8. V případě prodlení s termínem, který byl společně dohodnut a zapsán do stavebního deníku, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den.
4. **Ukončení smlouvy**
   1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.
   2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
   3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
   4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně do datové schránky nebo elektronicky podepsanou emailovou zprávou.
   5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
   6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
5. **Rozhodné právo a soudní příslušnost**
   1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
   2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
6. **Změny smlouvy, oznámení, přílohy**
   1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
   2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
   3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla

zhotoviteli na adresu: ……………………………………………

* 1. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

1. **Závěrečná ustanovení, podpisy**
   1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

* veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
* informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
* obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
  1. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
  2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
  3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.
  4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
  5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – naceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 – harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – smluvní pokuty za porušení BOZP

V Ostravě dne: ……………… V …………….. dne ……………..

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………..……………………. …………………………………………

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. jméno:

rektor funkce: