## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 			17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: 		Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ 		61989100

Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 			100954151/0300

Kontaktní osoba: 	Pavel Podveský, tel.: +420 597 325 750,

e-mail: pavel.podvesky@vsb.cz

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název společnosti:	……………………………..

Sídlo: 			………………………….….

Zastoupená: 		……………………………..

IČ: 			……………………………..

DIČ: 			…………………….……….

ID datové schránky:	…………………………….

Bankovní spojení: 	………..……………………

č. účtu:			……………….…………….

Zapsán v:		……………………………..

Kontaktní osoby: 	………………………..……

telefon: ……………………

e-mail: ……………………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Tato smlouva byla uzavřena na základě provedené zakázky malého rozsahu Demolice magnetického domku a ubytovny (dále jen „Veřejná zakázka“) a nabídky zhotovitele podané v této veřejné zakázce. Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace zpracované zhotovitelem na základě této smlouvy.

  - Místem plnění díla (zpracování projektové dokumentace) je provoznovna zhotovitele a dále místo realizace demoličních prací je areál Planetária Ostrava,  Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na adrese k Planetáriu 200/502, 725 26 Ostrava-Krásné Pole, pozemky parc. č. 2352 a 2338 v katastrálním území Krásné Pole, zapsané na LV č. 1660 pro obec Ostrava, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Moravskoslezského kraje, Katastrálním pracovištěm Ostrava.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky.

2.5. 	Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací (technický dozor objednatele) Ing. Václav Mončka, e-mail: vaclav.moncka@vsb.cz, tel.: +420 731 663 301, nebude-li objednatelem sděleno jinak.

2.6. 	Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: ………………………, e-mail: …………….., tel.: ………………..  nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2.7.	Tyto oprávněné osoby jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny sjednávat žádnou změnu smlouvy.

- Předmět díla

  - Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti pro provedení požadovaných demoličních prací, a dále pak provedení samotných demoličních prací, včetně všech souvisejících činností. Zhotovitel v rámci plnění díla zajistí kompletní odstranění dvou objektů, tj. Magnetický domek a Ubytovna Okál. Součástí předmětu plnění budou veškeré přípravné práce, zařízení staveniště, oplocení, ochrana okolí, odpojení objektů od inženýrských sítí, demolice všech konstrukcí obou objektů a likvidace odpadů.

Členění předmětu díla:

- Projektová část (vč. soupisu prací a vč. rozpočtu) a související inženýrská činnost

Součástí plnění je zpracování projektové dokumentace pro odstranění staveb  dle přílohy č.15 (náležitosti dokumentace bouracích prací) k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a dále zajištění ohlášení odstranění stavby ve smyslu ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a vydání souhlasu s odstraněním stavby dle zjištění při zpracování projektové dokumentace na základě konzultací s místně příslušným stavebním úřadem, projednání se správci sítí, orgány státní správy a všech dalších účastníků stavebního řízení,

- Demoliční práce

Součástí díla jsou veškeré nutné terénní práce včetně zásypu po odstranění základových konstrukcí, dovozu a rozprostření zeminy a ornice, osetí trávou, při provedení všech prací  za dodržení případných požadavků vzešlých z vyjádření k vlastním demolicím a oznámí stavebnímu úřadu skutečné odstranění ve smyslu ustanovení § 131a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)

- Ohlášení změny Katastrálnímu úřadu ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb.,

  - Součástí činností spojených s předmětem díla jsou rovněž:

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

- zajištění ochrany životního prostředí

- zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění

- zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné

- likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu s zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  ve znění pozdějších předpisů, vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů prováděného díla

- zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem a vyhotovení dokumentace geodetického zaměření ve formátu *.dgn, *.dwg a *.pdf , bude li potřebné

- uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zatravněné plochy)

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateliobjednateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě ve formátu *.dwg, *docx, *xlsx.    Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

    - do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,

    - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Doba a podmínky plnění

  - Zhotovitel provede plnění díla:

- dle ustanovení čl. 3. odst. 3.1 písm. a) této smlouvy do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Před podáním ohlášení na Stavební úřad bude zpracovaná projektová dokumentace předána objednateli k odsouhlasení dle bodu 10.1.

- dle ustanovení čl. 3 odst. 3.1. písm. b) této smlouvy od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021

- Zhotovitel provede demoliční práce v pracovních dnech v době od 7:00 do 19:00 hodin. Objednatel umožní zhotoviteli provádět práce i ve dnech státních svátků 5. a 6. 7. 2021 v době od 7:00 do 19:00 hod.

- dle ustanovení čl. 3 odst. 3.1 písm. c) této smlouvy do 30 dnů od vydání listiny, která změnu dokládá.

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště minimálně 5 dní před zahájením plnění díla dle bodu 4.1 b) této smlouvy.

  - Pokud zhotovitel splní řádně dílo, případně jeho část dle ustanovení čl. 3 odst. 3.1. písm. a) – c), a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

- Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

  - Vlastníkem díla je od počátku jeho plnění objednatel.

  - Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.

  - Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

- Cena díla a fakturace

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, zpracované zhotovitelem, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

- Celková cena bez DPH		………………. Kč

- Výše DPH 21 %			………………. Kč

- Celková cena včetně DPH	………………. Kč

  - Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla jednorázově, a to po kompletním dokončení díla.

  - Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, v souladu s bodem 6.2.

  - Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

  - Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

  - Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.

  - Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.

  - Fakturace bude probíhat v systému přenesené daňové povinnosti – DPH v příslušné výši odvede objednatel.

- Změny díla a případné vady projektu

  - Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

- Vady díla a záruky

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít první jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

  - Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

  - Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:

.…………………………………………………

…………………………………………………

  - Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady; je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen škodu nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

  - Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu platí záruka ve stejné délce, jaká byla poskytnuta při předání díla. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo, pokud se nejedná o součásti díla se záruční dobou stanovenou výrobci zabudovaných komponent.

  - V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11.3 a 11.4 této smlouvy.

  - Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky (nebránícími užívání), dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:

    - v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;

    - bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000 Kč.

- Provádění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

  - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- Předání díla

  - Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla, části 3.1 a) objednatele k předání díla.

- projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedno vyhotovení na CD ve formátech *pdf.  a zároveň ve formátech *dwg., *docx. a *xls

Projektovou dokumentaci objednatel odsouhlasí do 10 dní od předání zhotovitelem.

  - Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zahájit předávací a přejímací řízení dokončené části díla dle bodu 3.1 b). Zhotovitel dále předá objednateli kopii podání na Stavební úřad, tak jak je uvedeno dle stejného ustanovení smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit:

- doklady o likvidaci odpadů,

- originál stavebního deníku,

- projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních listinných a digitálně ve formátu DWG a PDF).

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

- evidenční údaje předmětu realizace

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- seznam převzaté dokumentace,

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- termín vyklizení staveniště

- datum ukončení záruky na dílo,

- soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody

  - Zhotovitel předá objednateli kopii podání na Katastrální úřad podle ustanovení článku 3 odst. 1 písmeno c)

  - Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 10.2.

  - Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků nebránících užívání).

- Smluvní pokuty

  - Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

  - V případě prodlení s termínem zhotovení (dokončení) části díla dle ustanovení čl. č. 4 odst. 1 písm a) nebo c) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení s termínem zhotovení (dokončení) části díla dle ustanovení čl. č. 4 odst. 1 písm b) díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 45 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- Ukončení smlouvy

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

  - Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

  - Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.

  - Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

  - Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Změny smlouvy, oznámení, přílohy

  - Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

  - Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

  - Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla

- zhotoviteli na adresu: ……………………………………………

  - Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto ustanovením.

- Závěrečná ustanovení, podpisy

  - Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

- Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)

- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

  - Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

  - Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

  - Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 14.2.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne: ………………	V …………….. dne ……………..

Objednatel:                                                          		Zhotovitel:

…………………………………….			…………………………………………

Ing. Gabriela Mechelová				jméno:

kvestorka						funkce: